# **-1-**

# **การประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี**

# **ครั้งที่ 6/2559**

**เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559**

**ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี**

# **…………………………………………**

ผู้มาประชุม

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อ – สกุล** | **ตำแหน่ง** | **ลายมือชื่อ** | **หมายเหตุ** |
| **1.** | **นายพีรพจน์ หมื่นหาวงศ์** | **นายก อบต.จอมศรี** |  |  |
| **2.** | **นายอนุศาสตร์ ขันทะนะ** | **รองนายก อบต.จอมศรี** |  |  |
| **3.** | **นายเซลย์ กรมทอง** | **รองนายก อบต.จอมศรี** |  |  |
| **4.** | **นายเทวฤทธิ์ ดวงศรี** | **เลขานุการนายก อบต.จอมศรี** |  |  |

ผู้เข้าร่วมประชุม

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อ – สกุล** | **ตำแหน่ง** | **ลายมือชื่อ** | **หมายเหตุ** |
| 1. | **ส.ต.ท.ปริญญา ปิ่นโสภณ** | **ปลัดอบต.** |  |  |
| 2. | **นางสาวอารยา จันทาคำ** | **หัวหน้าสำนักปลัด** |  |  |
| 3. | **นางจริญญา นิสีดา** | **นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ** |  |  |
| 4. | **นายแอลวิช ปาทอง** | **นายช่างโยธาชำนาญงาน** |  |  |
| **5.** | **นายอาทิตย์ โคกสว่าง** | **ผู้ช่วยช่างโยธา** |  |  |

-2-

**เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.**

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายพีรพจน์ หมื่นหาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ประธานในที่ประชุม ได้กล่าว เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารฯ ครั้งที่ 5/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม รับรอง

**ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องเพื่อพิจารณา

**3.1 ขออนุมัติใช้เงินสำรองจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนของ ราษฎร**

ประธาน -ตามบันทึกข้อความกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เรื่อง ส่งประมาณการโครงการ เพื่อพิจารณาในการใช้จ่ายงบประมาณ นั้น ส่วนรายละเอียดให้เลขานุการนายกได้แจ้งที่ ประชุมเพิ่มเติม

|  |  |
| --- | --- |
| นายเทวฤทธิ์ ดวงศรี เลขานุการนายกฯ | - ตามบันทึกข้อความกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เรื่อง ส่งประมาณการโครงการ เพื่อพิจารณาในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบโครงการต่างๆ ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์  1.บ้านจอมศรี หมู่ที่ 2 เรื่องขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างรางส่งน้ำข้ามลำห้วยหินซา เนื่องจากประชาชนไม่มีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตร  2.บ้านนาสี หมู่ที่ 1 เรื่อง รางระบายน้ำอุดตัน เพราะรางระบายน้ำอุดตันทำให้น้ำไม่สามารถไหลและบางจุดเกิดน้ำขังทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและเกรงว่าจะทำให้เกิดโรคระบาด  3.บ้านจอมศรี หมู่ที่ 8 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน เนื่องจากน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาลำบากอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ชาวบ้านได้  4.บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 6 ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังบริเวณรางระบายน้ำสายกกโพธิ์ เวลาฝนตกทำให้น้ำท่วมขังและน้ำไหลเข้าบ้านประชาชน  ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วน จึงขออนุมัติใช้เงินสำรองจ่าย โครงการดังต่อไปนี้  **1.โครงการวางท่อระบายน้ำสายกกโพธิ์ บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย**  -วางท่อขนาดกว้าง ศก. 0.40 พร้อมยาแนวคอนกรีต จำนวน 30 ท่อน งบประมาณ 20,000 บาท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดปรากฏตามประมาณการแนบท้าย  **2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยบ้านนายตี๋ บ้านจอมศรี หมู่ที่ 8 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย**  -รางระบายน้ำขนาด 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร ยาว 95 เมตร งบประมาณ 131,000 บาท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดปรากฏตามประมาณการแนบท้าย  **-3-**  **3.โครงการขุดลอกรางระบายน้ำรูปตัวยู สายบ้านลุงจอน บ้านนาสี หมู่ที่ 1 ตำบล จอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย**  -ขุดลอกรางระบายน้ำรูปตัวยู ระยะทาง 0.220 กิโลเมตร งบประมาณ 3,900 บาท รายละเอียดปรากฏตามประมาณการแนบท้าย  **4.โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำข้ามลำห้วยหินซา บ้านนาสี หมู่ที่ 2 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย**  -ก่อสร้างท่อส่งน้ำข้ามลำห้วยหินซา ขนาดความยาว 44.00 เมตร งบประมาณ 46,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามประมาณการแนบท้าย  จึงขอให้ทุกท่านได้พิจารณางบประมาณในการช่วยเหลือดังกล่าว |
| น.ส.อารยา จันทาคำ  หัวหน้าสำนักปลัด | -ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่ายไว้ 502,095 บาท และงบประมาณคงเหลือ ณ 5 กันยายน พ.ศ. 2559 จำนวน 290,458 บาท |
| นายพีรพจน์ หมื่นหาวงศ์  นายกอบต. | -เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วน อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 จึงขอมติที่ประชุม คณะผู้บริหารท้องถิ่นว่าจะอนุมัติใช้เงินสำรองจ่ายเพื่อ  **1.โครงการวางท่อระบายน้ำสายกกโพธิ์ บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย**  -วางท่อขนาดกว้าง ศก. 0.40 พร้อมยาแนวคอนกรีต จำนวน 30 ท่อน งบประมาณ 20,000 บาท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดปรากฏตามประมาณการแนบท้าย  **2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยบ้านนายตี๋ บ้านจอมศรี หมู่ที่ 8 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย**  -รางระบายน้ำขนาด 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร ยาว 95 เมตร งบประมาณ 131,000 บาท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดปรากฏตามประมาณการแนบท้าย  **3.โครงการขุดลอกรางระบายน้ำรูปตัวยู สายบ้านลุงจอน บ้านนาสี หมู่ที่ 1 ตำบล จอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย**  -ขุดลอกรางระบายน้ำรูปตัวยู ระยะทาง 0.220 กิโลเมตร งบประมาณ 3,900 บาท รายละเอียดปรากฏตามประมาณการแนบท้าย  **4.โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำข้ามลำห้วยหินซา บ้านนาสี หมู่ที่ 2 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย**  -ก่อสร้างท่อส่งน้ำข้ามลำห้วยหินซา ขนาดความยาว 44.00 เมตร งบประมาณ 46,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามประมาณการแนบท้าย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,900 บาท (สองแสนเก้าร้อยบาทถ้วน) |
| ที่ประชุม | -***มีมติอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่าย จำนวน 200,900 บาท (สองแสนเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามโครงการดังต่อไปนี้***  **1.โครงการวางท่อระบายน้ำสายกกโพธิ์ บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลจอมศรี อำเภอ เชียงคาน จังหวัดเลย**  -วางท่อขนาดกว้าง ศก. 0.40 พร้อมยาแนวคอนกรีต จำนวน 30 ท่อน งบประมาณ 20,000 บาท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดปรากฏตามประมาณการแนบท้าย  **-4-**  **2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยบ้านนายตี๋ บ้านจอมศรี หมู่ที่ 8 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย**  -รางระบายน้ำขนาด 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร ยาว 95 เมตร งบประมาณ 131,000 บาท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดปรากฏตามประมาณการแนบท้าย  **3.โครงการขุดลอกรางระบายน้ำรูปตัวยู สายบ้านลุงจอน บ้านนาสี หมู่ที่ 1 ตำบล จอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย**  -ขุดลอกรางระบายน้ำรูปตัวยู ระยะทาง 0.220 กิโลเมตร งบประมาณ 3,900 บาท รายละเอียดปรากฏตามประมาณการแนบท้าย  **4.โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำข้ามลำห้วยหินซา บ้านนาสี หมู่ที่ 2 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย**  -ก่อสร้างท่อส่งน้ำข้ามลำห้วยหินซา ขนาดความยาว 44.00 เมตร งบประมาณ 46,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามประมาณการแนบท้าย  ***รวม เป็นเงินทั้งสิ้น 200,900 บาท***  ***ด้วยมติเป็นเอกฉันท์*** |
| **ระเบียบวาระที่ ๔** | เรื่องอื่น ๆ |
|  | (ไม่มี) |

เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้จดบันทึกการประชุม

(นายเทวฤทธิ์ ดวงศรี)

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายพีรพจน์ หมื่นหาวงศ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี